工程结算单

| 客户姓名： 上海艺佳众翼工程建设有限公司 |  | 工程地址： 上海市普陀区中环百联第一医药老德记门店 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场变更单是否确认：□是 □否 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容(增加) |  | 工程量 | 单价（元） | 费用小计（增加） |
| 1 | 身高区 地弹簧 |  | 1副 | 500 | 500 |
| 2 | 身高区 玻璃拉手 |  | 1副 | 450 | 450 |
| 3 | 收银台内 恒温移门 |  | 2.5m2 | 600 | 1500 |
| 4 | 恒温柜内 改内置空调顶 |  |  |  | 1500 |
| 5 | 恒温柜内 铝格棚顶 |  | 4m2 | 176 | 704 |
| 6 | 医保药品柜 |  | 2只 | 3000 | 6000 |
| 7 | 展柜隔板（增加） |  | 49块 | 400 | 19600 |
| 8 | 八角柜移门玻璃 |  |  |  | 3000 |
| 9 | 中岛货架（增加） |  | 1个 | 4700 | 4700 |
| 10 | 中岛货架（更改重做） |  |  |  | 1500 |
| 11 | 中医区玻璃柜 |  | 2只 | 4200 | 8400 |
| 12 | 桌子 |  | 1只 | 2800 | 2800 |
| 13 | 空调检修口 |  | 5个 | 200 | 1000 |
| 14 | 隐形门铰链 |  | 2副 | 450 | 900 |
| 15 | 胶囊灯内 T5灯管- |  | 115根 | 20 | 2300 |
| 16 | 豆蛋灯（3头） |  | 2只 | 350 | 700 |
| 17 | 医保样品 发光字 |  | 2组 | 1200 | 2400 |
| 18 | 电动门832*400 |  | 33.28m2 | 410 | 13644 |
| 19 | 豪华电动门 |  | 1个 | 3800 | 3800 |
| 20 | 电动门2.0厚 |  | 1个 | 600 | 600 |
| 21 | 电动门5*5 |  | 2个 | 160 | 320 |
| 22 | 方形风口下接口（单面彩钢瓦） |  | 6个 | 1800 | 10800 |
| 23 | 条形风口下接口（单面彩钢瓦） |  | 6个 | 2448 | 14688 |
| 24 | 铝合金方形风口 |  | 6个 | 720 | 4320 |
| 25 | 铝合金条形风口 |  | 6米 | 1200 | 7200 |
| 26 | 登高作业费、协调费 |  | 1项 |  | 2400 |
| 27 | 风口运费 |  |  |  | 360 |
| 28 | 六角展示台 |  | 1个 | 850 | 850 |
| 29 | 恒温移门、中空玻璃 |  | 12m2 | 600 | 7200 |
| 30 | 彩钢瓦区隔断（拆除、新建） |  | 20m2 | 300 | 6000 |
|  | 靠墙展柜铝隔板 |  | 107m2 | 400 | 42800 |
|  | 中岛货架 |  | 8组 | 4700 | 37600 |
|  | 办公室茶水间+更衣室 |  | 1套 | 25000 | 25000 |
|  | 儿童身高管理区+机械区丶轻中医 |  | 1套 | 33316 | 33316 |
| 总计 | 大写：贰拾陆万捌仟捌佰伍拾贰圆整 |  |  |  | 268852 |
| 客户签字： 日期： |  |  |  |  |  |

注：1. 此单签字确认后，设计师须与客户、工程管家、核算员签署好签证单后才生效。

2. 此单一式叁份，由设计师填写，核算员核对单价与工程量，客户签字认可。工程管家核实情况并签字确认后，工程总监备案。

一份存档、一份客户、一份工程部